亭城·观澜里20#、21#楼窗户、幕墙安装工程（二次）

招 标 文 件

（自行公开招标）

招  标  人: 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司（盖章）

招标代理机构: 滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖章）

发 布 日 期:         2023年3月13日

招标文件目录

A、投标须知前附表 ……………………………………………………………1

第一章   投标须知 ……………………………………………………………3

第二章   资格审查办法 ………………………………………………………10

第三章   评标办法 ……………………………………………………………11

第四章   合同条款……………………………………………………………13

第五章   投标文件格式………………………………………………………14

第六章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认…………………24

A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：亭城·观澜里20#、21#楼窗户、幕墙安装工程（二次） 项目地点：滁州市内 项目规模：预算金额约167万元，工程量最终按实结算。 |
| 2 | 招标范围 | 包含但不限于亭城·观澜里窗户、幕墙安装，投标人自行踏勘现场，按招标人要求完成相关内容。 |
| 3 | 工期要求 | 窗户在接到招标人通知后60个日历天内安装完成，延迟一天罚款10000元。幕墙安装符合现场施工进度。 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 1、企业要求：（1）投标人须具有独立法人资格，具备建筑幕墙工程专业承包三级（或以上）资质；（2）具有有效的安全生产许可证； 2、项目负责人要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（需提供注册证书及近三个月社保证明材料）； 3、本项目不接受联合投标。 |
| 6 | 最高限价 | 本工程最高限价：1672437.04元。 发出时间：2023年3月13日17时后； 提出异议时间：2023年3月15日12时前； 澄清时间：2023年3月15日17时后； |
| 7 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 8 | 勘察现场及质疑答疑 | - 1、不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 - 2、招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2023年3月15日12时前将疑问内容以电子邮件形式发送至295159686@qq.com，招标人将在2023年3月15日17时后在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/）予以发布，请各投标人注意查看有关澄清答疑内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 1.5 万元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。 保证金的形式：银行转帐或银行保函（无条件保函）或商业保险或第三方担保方式。 投标保证金以银行转账形式的，转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时递交。 银行保函或商业保险或第三方担保材料，须与投标文件同时递交。 单位名称：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 纳税人识别号：9134 1100 1526 2346 99 地址：安徽省滁州市天长东路163号 联系电话：0550-3023286 开户行：中行滁州稻香村支行 账号：1797 0530 7618 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“亭城·观澜里20#、21#楼窗户、幕墙安装工程（二次）”项目投标保证金。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2023年3月17日9时00分 地 点：安徽省滁州市凤凰东路476号投资大厦6楼 |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2023年3月17日9时00分 开标地点：安徽省滁州市凤凰东路476号投资大厦6楼 |
| 12 | 付款方式 | 本项目无预付款，安装完成并经验收合格后付款至合同价款的80%，结算后付款至结算价款的97%，剩余3%作为质保金满一年无息退还。付款前需提供9%的增值税专用发票。 |
| 13 | 相关费用 | 本工程招标代理费用7345元，评委费（如有）另计，以实际发生为准，上述费用含在投标让利中，不单独列项，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清给代理机构。 |
| 14 | 中标候选人考察 | 招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |

第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：亭城·观澜里20#、21#楼窗户、幕墙安装工程（二次）

1.2招标单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司

1.3本工程建设规模：预算金额约167万元，工程量最终按实结算。

1.4本项目估算价约 167 万元。

2.招标范围

2.1包含但不限于亭城·观澜里20#、21#楼窗户、幕墙安装工程（二次），投标人自行踏勘现场，按招标人要求完成相关内容。

3.承包方式

3.1承包方式：分包。

4.工期要求

4.1窗户在接到招标人通知后60个日历天内安装完成，延迟一天罚款10000元。幕墙安装符合现场施工进度。

5.质量标准

5.1必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

6. 投标人资质等级要求

6.1、企业要求：（1）投标人须具有独立法人资格，具备建筑幕墙工程专业承包三级（或以上）资质；（2）具有有效的安全生产许可证。

6.2、本项目不接受联合体投标。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1 本工程划分： 一个标段 ；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

10.计价方式

10.1 本工程招标计价方式：工程量清单计价。

10.2 本工程合同计价方式：固定单价。

11.评标办法

11.1本工程评标办法： 综合评估法   。

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法

第三章  评标办法

第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及质疑答疑

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标单位自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标单位获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2 质疑答疑

15.2.1投标单位在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应在投标人须知前附表规定的时间前将疑问内容以电子邮件形式发送至295159686@qq.com。

15.2.2招标单位将在投标人须知前附表规定的时间前在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/）予以公告。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1 投标人资格证明材料包含以下内容（提供复印件并加盖投标人公章）

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；（格式见附件）

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤拟任项目经理（建造师）身份证、近三个月养老保险证明、建造师注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）

⑥诚信投标承诺书；（格式见附件）

⑦承诺函；（格式见附件）

⑧业绩证明材料及投标人认为需要提供的其他证明材料；

16.2技术标包括以下内容：

①施工方案；

②工程质量；

③材料采购方案；

④投标人认为需要提供的其他材料；

16.3商务标包括以下内容：

①投标函；

②投标人认为需要提供的其他证明材料；

17.  工程量清单的组成、格式及内容

17.1  工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单”。

18.   工程量清单编制的一般规定

18.1  工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，依据《安徽省建设工程工程量清单计价依据》编制。

18.2  工程量清单应作为招标文件的组成部分。

18.3  招标人应对其提供的工程量清单的准确性和调整负责。

18.4  “其他项目清单”应根据拟建工程的实际情况由招标人决定是否发至投标人。若拟建工程无需发生“其他项目”时，发至投标人的“其他项目清单”仍由招标人以空白表格形式表示。

18.5 工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

19.   工程量清单（及控制价)的编制依据

19.1  工程量清单的编制

19.1.1工程量清单是招标文件的组成部分，应当根据招标文件，经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

19.2  工程量清单控制价的编制

（1）招标工程量清单的编制依据

工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的招标文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

（2）最高投标限价的编制依据

最高投标限价应当依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；拟定的招标文件及招标工程量清单；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；其他相关资料。工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

2.4.4计价依据（可根据项目类型，自行挑选使用）

(1) 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

(2) 2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

(3) 2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

(4) 2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

(5) 2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

(6) 2018版《安徽省安装工程计价定额》；

（7）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（8）2018版《安徽省园林绿化工程计价定额》；

（9）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（10）2018版《安徽省仿古建筑工程计价定额》；

（11）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

（12）省、市截止 2023年3月的有关政策性文件。

19.4  取费标准：具体见工程量清单控制价。

19.5  材料价格：按《滁州工程造价信息》（ 清单控制价编制当期信息价）发布的不含税价格和市场询价编制。招标控制价中以市场询价列入的，除合同专用条款另有约定外，投标人根据市场行情和招标文件要求自行报价，结算不予调整。

19.6  考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素，本工程暂列金额详见工程量清单编制说明。

20.   最高投标限价的作用和说明

20.1  招标人根据控制价设置最高投标限价，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价的发布时间及方式在投标人须知前附表中载明。

20.2  投标人对最高投标限价有异议的，可在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出异议，未在规定时间内提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的最高投标限价，视为合理有效。

四、投标文件的密封和递交

18. 投标文件的份数和签署

18.1 投标文件：书面文件（资格证明材料、技术标、商务标）一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。

18.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3 投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1 投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的资格证明材料、技术标、商务标应当分别装订、密封。

19.2 投标文件的密封

19.2.1投标人应当将资信证明文件正、副本密封于资信证明文件投标文件袋内，技术标正、副本密封于技术标文件投标文件袋内，商务标正本、副本密封在商务标投标文件袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1 在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2 所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2023年3月17日9时00分

地  点：安徽省滁州市凤凰东路476号投资大厦6楼

五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1 开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2 参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。

21.3 对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

21.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥宣布中标候选人；

⑦滁州市城投工程咨询管理有限公司会对开标过程进行记录，并存档备查。

22. 无效投标文件

22.1 投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

③未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

23．评标

23.1 评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于最高限价；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24.   定标

24.1  中标候选人的确定

24.1.1经过评标后，评标小组推荐3名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

24.1.2如投标人的投标报价经评标委员会审核，认为均偏离现有市场价格，招标人有权采用谈判方式确定中标候选人或重新组织招标。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25. 合同授予标准

25.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26. 合同协议书的签订

26.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第二章 资格审查办法

资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 原件 |
|  | 企业法人营业执照 | 原件或复印件加盖投标单位公章 |
|  | 企业资质证书 |  |
|  | 企业安全生产许可证 |  |
|  | 项目经理（建造师）有效身份证、近三个月养老保险证明、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证） |  |
|  | 诚信投标承诺书（格式见附件） |  |
|  | 承诺书（格式见附件） |  |

- 评标办法

1、本次评选方法采用综合评估法。

2、投标人结合现行的市场价格信息并充分考虑市场价格的走势风险，按招标文件规定的计价依据及结算方式以投标报价的方式进行报价。投标人在投标文件中填写的投标报价不得高于最高限价，否则，按无效标处理。（报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中标报价）。

3、最终按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，总得分最高的为第一中标候选人，以此类推。总得分相等时以投标报价低的优先，投标报价相同时，由招标人随机抽取确定排名。

4、在评审过程中若出现投标人不足三家时，由评标委员会依据相关规定决定是否继续评审或转竞争性谈判（或单一来源）确定中标人。

5、评分细则

| 资信评审（10分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 业绩评审 （10分） | 投标人自2020年1月1日至投标截止时间止，每提供一个窗户或者幕墙工程150万以上施工业绩（须提供合同，业绩金额及时间均以合同为准）得5分，满分10分。 注：须提供合同，业绩时间以合同载明的信息为准； |
| 技术标评审（15分） |  |  |
| 1 | 施工方案（5分） | - 1、主要施工方案与技术措施：主要分部施工方法符合项目实际，能指导具体施工，施工方法、工艺有相应的创优技术措施。评标委员会对此进行横向比较、综合打分，优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4.0分，合格的得3.5分，不提供的得0分。 |
| 2 | 主要材料供应计划（5分） | 2、主要材料供应计划 优选的主要材料供应和保障措施。评标委员会对此进行横向比较、综合打分，优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4.0分，合格的得3.5分，不提供的得0分。 |
| 3 | 施工质量控制要点及保证措施（5分） | 3、施工质量控制要点及保证措施 根据项目进展情况和工期要求，提供切实可行的施工质量控制要点及保证措施。评标委员会对此进行横向比较、综合打分，优秀的得5分，良好的得4.5分，一般的得4.0分，合格的得3.5分，不提供的得0分。 |
| 备注：各评委得分的平均值为投标人技术标得分。分值保留两位小数点，第三位四舍五入。 |  |  |
| 商务评审（75分） |  |  |
| 1 | 一、评标基准价F=B，偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100%； 二、报价得分计算。 投标报价等于评标基准价的得满分，其余投标人的报价得分按照下列公示计算： ①投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1 ②投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5 注：1、偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 2、计算过程中，B值（有效投标人报价的算术平均值）、评标基准价（F值）、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |

- 第四章 合同条款

本项目合同待确定中标人后双方制定,主要内容包括但不限于中标下浮率、工期、结算价、付款方式等。其他详细内容双方协商确定。

# 第五章  投标文件格式

（项目名称）

资格证明材料

投  标  文  件

投标人：                              （盖章）

年        月        日

目   录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；（格式见附件）

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤建造师（拟任项目经理（建造师））身份证、近三个月养老保险证明、建造师注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）

⑥诚信投标承诺书；（格式见附件）

⑦承诺函；（格式见附件）

⑧业绩评审材料及投标人认为需要提供的其他证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

### ②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证原件彩色复印件

法定代表人身份证原件彩色复印件

项目负责人身份证原件彩色复印件

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：              （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（盖章或签字）：

日期：           年            月             日

（3）承诺函

致：               （招标人）：

我单位在此承诺：如有幸中标后，招标人因不确定因素带来的潜在风险，导致终止本项目招标及后续相关事宜，我单位不进行相关索赔申请。

特此声明。

投标人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                    (签字或盖章)

日    期：       年      月      日

（项目名称）

投  标  文  件  二

（技术标文件）

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

目   录

①施工方案；

②工程质量；

③材料采购方案；

④投标人认为需要提供的其他材料；

（项目名称）

投  标  文  件  三

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

目 录

①投标函；

②工程量清单报价书格式：投标人根据控制价格式内容自行拟定

③投标人认为需要提供的其他证明材料。

一、投 标 函

致：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司

1、根据你方招标的           投标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以             的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方将派出       为本工程负责人，保证在接到工程开工通知书后    日内开始本工程的施工，并在     个日历天工期内完成本合同的施工，工程质量达到  合格  标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交     元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后   天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交    元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年             月             日

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 亭城·观澜里20#、21#楼窗户、幕墙安装工程（二次） 的招标文件进行确认。 招标单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 经 办 人： 曹华 联系电话：18955033790 （单位盖章） 2023年3月13日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：顾娟 联系电话：0550-3519590、18005507087 （单位盖章） 2023年3月13日