- 亭城玺悦里项目劳务大清包项目

招 标 文 件

（自行公开招标）

- 招  标  人:安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 （盖章）

招标代理机构:   滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖章）

发 布 日 期:         2024年5月13日

- 招标文件目录

招标公告信息	1

A、投标须知前附表	2

第一章  投标须知	6

第二章  资格审查办法	21

第三章  评标办法	21

第四章  合同条款	25

第五章  投标文件格式	26

- 亭城玺悦里项目劳务大清包项目招标公告信息

| 招标项目名称 |  | 亭城玺悦里项目劳务大清包项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标方式 |  | 自行公开招标 |  |  |  |  |
| 投标人资格要求 |  | - 1.投标人资格要求：同时具备施工劳务资质、模板脚手架专业承包资质，且具有有效的安全生产许可证； 2.投标人业绩要求：投标人自2019年1月1日至投标截止时间，独立承接过住宅项目建筑面积4万m2及以上或者住宅项目劳务分包金额2000万元及以上的劳务业绩的，须提供劳务合同复印件加盖投标人公章（开标现场须提供原件较核）； 3.投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。 ⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 ⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。 4.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑨项情形之一的，接受其被确定为中标人。 备注：第3、4条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |  |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |  |  |  |  |
| 招标项目规模 |  | 本项目建筑面积暂按106856.67㎡进行计算，预算金额约6227.59万元（一标段约3081.92万元，二标段约3145.67万元），工程量最终结算时根据本项目规划复核文件描述面积进行结算。 |  |  |  |  |
| 标段划分 |  | 本项目划分为两个标段，具体划分内容详见招标文件。按一、二标段的顺序依次进行评标，每个投标单位可投一个或两个标段，但只能中其中一个标段，一标段的第一中标候选人在二标段不再被推荐为中标候选人，但投标文件仍参与评审。 |  |  |  |  |
| 招标项目内容范围 |  | 详见招标文件。 |  |  |  |  |
| 递交投标文件的 截止时间 |  | 2024年5月19日8时30分 |  |  |  |  |
| 开标时间 |  | 2024年5月19日8时30分 |  |  |  |  |
| 开标地点 |  | 滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室 |  |  |  |  |
| 招标文件售价 |  | 0元 |  |  |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  |  | 工程款支付方式 |  | 详见招标文件 |
| 工程概算 | 投资估算约6227.59万元 |  |  | 计划工期 |  | 详见招标文件 |
| 资金来源 | 自筹资金 |  | 招标文件等获取方式 |  |  | 网上下载 |
| 投标保证金的金额：50万元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。无论投几个标段，只需交纳一份投标保证金。 保证金的形式：银行转帐或银行保函（无条件保函）或商业保险或第三方担保方式。 投标保证金以银行转账形式的，转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时递交。 银行保函或商业保险或第三方担保材料，须与投标文件同时递交。 单位名称 ：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 纳税人识别号：9134 1100 1526 2346 99 地址：安徽省滁州市天长东路163号 联系电话：0550-3023286 开户行：中国光大银行股份有限公司滁州分行 账号：5489 0188 0001 95290 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“亭城玺悦里项目劳务大清包项目”项目招标保证金。 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人名称： 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 地址： 安徽省滁州市凤凰东路476号城管大厦6楼 联系人： 张健 联系方式：18005508728 |  |  |  |  | 招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址： 滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室 联系人：田甜 联系方式：0550-3519519、15955005370 |  |
| 监督电话：0550-3801220，驻集团纪检监察组监督电话0550-3801206 |  |  |  |  |  |  |
| 公告发布媒体：滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php） |  |  |  |  |  |  |

- A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：亭城玺悦里项目劳务大清包项目 项目地点：滁州市内 项目规模：本项目建筑面积暂按106856.67㎡进行计算，预算金额约6227.59万元（一标段约3081.92万元，二标段约3145.67万元）。工程量最终结算时根据本项目规划复核文件描述面积进行结算。 |
| 2 | 招标范围 | 亭城玺悦里项目劳务大清包范围的所有内容 |
| 3 | 工期要求 | （一）总工期840个日历天（因分包方原因导致工程延期的，延期15天内按照1万元/天进行罚款，延期超过15天的，超出部分按照5万元/天进行处罚）。 （二）节点工期：2024年8月15日完成9#、10#、11#、12#、22#正负零；6#7#基础在7月15日前完成基础施工并交于钢结构分包，另23#、24#楼以及5#和12#的1-3层在7月5日前完成全部主体、地坪及内外粉施工；5#、6#、7#、12#、22#、23#、24#楼（展示区）地库在6月30日前顶板施工完成，7月15日前完成砌体、内粉、地坪的施工；9月1日前5#、12#、23#、24#楼需各完成两户交付样板（具体户号由项目部指定）。如因自身人员、材料调配原因导致工期延误，延误一天罚款10000元。 |
| 4 | 质量要求 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标人资格要求 | - 1.投标人资格要求：同时具备施工劳务资质、模板脚手架专业承包资质，且具有有效的安全生产许可证； 2.投标人业绩要求：投标人自2019年1月1日至投标截止时间，独立承接过住宅项目建筑面积4万m2及以上或者住宅项目劳务分包金额2000万元及以上的土建劳务业绩，须提供劳务合同复印件加盖投标人公章（开标现场须提供原件较核）； 3.投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。 ⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 ⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。 4.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑨项情形之一的，接受其被确定为中标人。 备注：第3、4条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |
| 6 | 最高限价 | 本项目投标总价最高限价：一标段30819188.18元，二标段31456676.80元，单项最高限价详见《七、劳务大清包分项内容、单价及总价最高限价表》，投标报价均不得高于上述最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本一份，副本两份（分标段）。 |
| 8 | 勘察现场及投标预备会 | 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：50万元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。无论投几个标段，只需交纳一份投标保证金。 保证金的形式：银行转帐或银行保函（无条件保函）或商业保险或第三方担保方式。 投标保证金以银行转账形式的，转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时递交。 银行保函或商业保险或第三方担保材料，须与投标文件同时递交。 单位名称 ：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 纳税人识别号：9134 1100 1526 2346 99 地址：安徽省滁州市天长东路163号 联系电话：0550-3023286 开户行：中国光大银行股份有限公司滁州分行 账号：5489 0188 0001 95290 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“亭城玺悦里项目劳务大清包项目”项目招标保证金。 |
| 10 | 履约担保 | 形式：R银行转账 R银行保函（见索即付无条件保函）R担保保函R商业保险R第三方担保（无条件保函） 金 额：每个标段中标总价*2% 收款单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 开户银行：中国光大银行股份有限公司滁州分行 银行帐号：5489 0188 0001 95290 注：汇款务必注明缴款人名称及用途。 履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内 其他相关要求： 中标人须在规定时间内足额缴纳履约保证金，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 备注：①保函出具前须取得招标人认可。 ②履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。 |
| 11 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于2024年5月15日17时前将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctgczx@163.com）。 |
| 12 | 招标人澄清的时间及方式 | 招标人将在2024年5月16日17时后以澄清公告形式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司（http://www.tcwljt.com/default.php）发布。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2024年5月19日8时30分 地 点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年5月19日8时30分 开标地点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室 |
| 15 | 付款方式及其他要求 | 本项目无预付款，下一月支付上一月实际劳务工作量的80%用于发放农民工工资，春节前付至当年实际劳务工作量的85%，工程整体竣工验收合格后付至全部实际劳务工作量的90%，工程竣工结算完成审计且经审核或复核后付至结算价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期（2年）满后，无息付清。 中标人提供3%的增值税专用发票。 如业主未向总包支付工程进度款，由总包支付分包人工程款的时间相应顺延，并不得拒绝承兑支付（包括电子承兑或E信通），此过程产生的利息不计。 |
| 16 | 相关费用 | 一标段招标代理费用24309元；二标段招标代理费用24628元，评委费按实际支出支付。 上述费用含在投标报价中，投标人在投标报价让利中应考虑上述费用。 代理服务费及评审费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 17 | 中标候选人考察 | 招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |
| 18 | 重要要求 | （一）本项目每个标段确定一名中标人，招标人根据标段划分安排各家施工工作面，但在施工过程中，招标人会提请公司质量、安全部门及集团工程部、业主单位对中标单位的配合度及施工质量进行月度考核评分，根据考核结果，适当调整两个标段中标单位的劳务工程量。 （二）施工过程中，甲方免费提供水电报装接驳。施工现场用水用电产生的水电费用由甲方承担，结算时扣除乙方工程造价对应的施工用水用电费用，水电分包按照结算造价的2‰、5‰扣除。 （三）滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司或其控股子公司旗下住宅或商铺以工抵房形式作为本项目的工程款在支付时予以抵扣，抵扣金额为中标人结算价款的10%。 （四）根据公司标后监管制度，中标单位所配备的专业管理人员必须执行项目现场实名制考勤制度。若违反公司标后监管制度，我公司有权采取罚款、废标等处罚。 （五）本工程总承包项目质量目标要求：争创“黄山杯”奖、确保“琅琊杯”奖，安全目标要求：省级、市级安全标准化工地。该工程中标劳务单位须配合施工总承包单位完成创杯工作。本工程在申报创杯过程中，如因本工程施工问题影响整体工程获奖的，招标人将给予承包人处罚，处罚金额为50～100万元。创建质量安全奖项工程费用包含在投标报价内，投标人自行测算并综合考虑到工程成本中。 （六）本项目不提供工人住宿区，由投标人自行测算并综合考虑到工程成本中。 （七）本项目所有外架必须采用外架钢板网，由投标人在投标报价中综合考虑，不另计算费用； （八）本项目招标中建筑面积为图纸上经济技术指标，结算时根据本项目规划复核文件描述面积进行结算。 特别注明：外墙保温不计入本项目劳务结算面积，阳台和空中花园计算按1/2面积进行结算，结构层高在2．20m以下的，按1/2面积结算。 （九）每个标段要求投标人现场配备不少于8名专业管理人员，其中至少4名专业工长（施工员），2名专职安全管理员，1名专职资料员，1名专职劳资员，劳务管理人员不得由班组长替代，所有专业管理人员必须经过招标人考核方可入职。 （十）本项目6#、7#楼为钢结构工程，正负零以上部分工程量不在此次招标范围内。 （十一）本工程确保创建“安全质量标准化工地”，确保“琅琊杯”，争创“黄山杯”。本次招标包含各类安全、质量优良工程的创建、相关专业施工方案论证及评审费、样板制作、新技术、新工艺、工法创新、各类临时设施配合施工所产生的相关费用。满足本公司对实测实量的质量要求，不合格地方自行处理达到要求为止，另安排人员配合本公司质量员的数据上墙工作。施工前需按照要求做样板。 （十二）因现场场地原因，垂直运输无法覆盖部分楼栋（叠墅），总价包干48万元（其中一标段28万元，二标段20万元）作为以后垂直运输的补偿费用，此项投标报价不作为竞争费用。招标人不提供汽车吊。 |

- 第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：亭城玺悦里项目劳务大清包项目

1.2招标单位： 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司

1.3本项目规模：本项目建筑面积暂按106856.67㎡进行计算，工程量最终结算时根据本项目规划复核文件描述面积进行结算。

1.4本项目估算价约6227.59万元（一标段约3081.92万元，二标段约3145.67万元）。

2.招标范围：亭城玺悦里项目劳务大清包范围的所有内容。

3.承包方式

3.1承包方式：劳务大清包（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议记要、记录等规定内容进行的工程。

4.工期要求

4.1详见投标须知前附表。

5.质量标准

5.1详见投标须知前附表。。

6. 投标人资质等级要求

6.1详见投标须知前附表。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1 本工程划分：一个标段；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本工程合同计价方式：固定综合单价。

11.评标办法

11.1本工程评标办法：综合评估法。

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法

第三章  评标办法

第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2 本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2 投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制（分标段）

16.投标文件的组成

16.1 投标文件应包括下列内容

16.1.1资信证明文件

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）投标人资格要求要求提供的业绩证明材料；

（7）投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

（8）资信标部分详细评审表中要求提供的相关证明材料；

（9）工抵房承诺函；

（10）投标人认为需要提供的其他材料。

16.1.2技术标文件

（1）施工方案；

（2）农民工工资支付承诺。

16.1.3商务标文件

（1）投标函；

（2）分项报价清单；

（3）商务标评审所需其他材料。

17．投标报价

17.1 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

投标报价包括但不限于：人员工资费、材料费、机械费、措施费、保护费、管理费、利润、招标代理费用、评审费、税费及完成本项目所需所有费用，完成本项目所需所有费用，合同期内投标综合单价均不作任何调整。

17.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

四、投标文件的密封和递交（分标段）

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件（资格证明材料、技术标、商务标）一式三份，正本一份，副本两份。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求（分标段）

19.1.1投标文件的资格证明材料、技术标材料和商务标材料应当分别装订、密封。

19.2投标文件的密封（分标段）

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：详见投标须知前附表

地  点：详见投标须知前附表

五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1 开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2 参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。

21.3 对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

21.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

22. 无效投标文件

22.1 投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

23．评标

23.1 评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24. 定标

24.1 中标候选人的确定

24.1.1评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第三章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人（3名），并标明排序。总评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

24.1.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25. 合同授予标准

25.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26. 合同协议书的签订

26.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 七、劳务大清包分项内容、单价及总价最高限价表

- 一标段：4#、5#、10#、11#、12#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#（6#、7#地库部分）

- 最高限价表

| 序号 | 班组类别 | 分项内容 | 工程量 | 单位 | 单项最高限价（含3%税点）（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦工班组 | 地库（人防） | 约21119.32 | m2 | 103 | 2175289.96 |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约25461.11 | m2 | 185 | 4710305.35 |
|  |  | 地上（叠墅） | 约6392.68 | m2 | 217 | 1387211.56 |
| 2 | 钢筋工班组 | 地库（人防） | 约2727.50 | 吨 | 1110 | 3027525.00 |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约25461.11 | m2 | 75 | 1909583.25 |
|  |  | 地上（叠墅） | 约6392.68 | m2 | 85 | 543377.80 |
| 3 | 木工班组 | 地库（人防） | 约21119.32 | m2 | 203 | 4287221.96 |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约25461.11 | m2 | 205 | 5219527.55 |
|  |  | 地上（叠墅） | 约6392.68 | m2 | 235 | 1502279.80 |
| 4 | 脚手架班组 | 地库（人防） | 约21119.32 | m2 | 85 | 1795142.20 |
|  |  | 地上 | 约31853、79 | m2 | 125 | 3981723.75 |
| 5 | 垂直运输费 | 因现场场地受限原因，垂直运输无法覆盖部分楼栋而增加的费用 | 1 | 项 | 280000 | 280000.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 30819188.18 |

- 二标段：1#、2#、3#、8#、9#、13#、14#、15#、16#、17#最高限价表

| 序号 | 班组类别 | 分项内容 | 工程量 | 单位 | 单项最高限价（含3%税点） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦工班组 | 地库（人防） | 约15500.00 | m2 | 103 | 1596500.00 |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约33817.36 | m2 | 185 | 6256211.60 |
|  |  | 地上（叠墅） | 约4566.20 | m2 | 217 | 990865.40 |
| 2 | 钢筋工班组 | 地库（人防） | 约2001.00 | 吨 | 1110 | 2221110.00 |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约33817.36 | m2 | 75 | 2536302.00 |
|  |  | 地上（叠墅） | 约4566.20 | m2 | 85 | 388127.00 |
| 3 | 木工班组 | 地库（人防） | 约15500.00 | m2 | 203 | 3146500.00 |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约33817.36 | m2 | 205 | 6932558.80 |
|  |  | 地上（叠墅） | 约4566.20 | m2 | 235 | 1073057.00 |
| 4 | 脚手架班组 | 地库（人防） | 约15500.00 | m2 | 85 | 1317500.00 |
|  |  | 地上 | 约38383.56 | m2 | 125 | 4797945.00 |
| 5 | 垂直运输费 | 因现场场地受限原因，垂直运输无法覆盖部分楼栋而增加的费用 | 1 | 项 | 200000 | 200000.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 31456676.80 |

投标人填报的投标价格单价及总价均不得高于最高限价，否则视为无效文件，投标报价（不含主材费及甲供辅材费）中标后即为合同价，主材指施工图中构成工程实体的材料。投标人投标前应充分研究、理解并详细查看过工程现场各种环境及施工图纸内容，中标的综合单价（合同价）结算不做调整。

1综合单价包括完成该工程项目全部内容包括并不限于：

1.1人工费：完成承包范围内所有分部分项工程的人工费，含各种工资、津贴、补贴、假节日加班、夜班、赶工补贴、差旅费、劳保费、保险费、医疗费、现场文明施工用工、现场保卫以及合同期内人工工资涨价风险，国家和地方政府的政策性人工费调整均不适用于本工程，乙方自行考虑各种风险；

1.2材料费：含承包范围内所有分部分项工程的辅材及乙方采购或租赁的材料费用；现场所有与承包范围内有关材料的二次转运费；

1.3机械费：含完成承包范围内所有分部分项工程所需的小型机具及乙方负责采购或租赁的设备费用，并包括其操作工人的所有费用。

1.4措施费：完成承包范围内所有分部分项工程所需的措施费，包括环境保护费、脚手架费、安全防护及安全文明施工费、冬雨季及夜间施工费、二次搬运费、工期措施费、成品保护费、砼与钢筋砼模板、木枋及其支模架搭拆费用、施工排水降水费等；

1.5总包其他班组（其他分包单位）配合费、管理费、利润、规费、劳保基金、远地施工增加费、工伤保险费、风险费、垃圾清理费、劳动防护用品费、政策性文件规定费用等所有费用；

1.6除税率3%增值税外，包括并不限于企业所得税、个人所得税、各项附加税等所有税费。

2投标报价还包括以下费用：

2.1劳务综合单价包括施工期间分包人的各类风险及施工人员工资和调遣费；机具费用；各类材料的场内二次倒运；停水、停电、待料等不可预见费用；周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套、雨衣、雨鞋等）；安全防护设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线（包括按照交房标准进行工程竣工线放设）、材料试验（甲供材料复检费发包人承担）、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施费用；

2.2达到省级安全生产标准化示范工地所投入的费用；分包人施工现场设置不少于4名日常保洁人员；

2.3 达到合同约定的工期及质量标准而采取的措施费用，必须按照发包人制定的质量通病防治措施实施。

2.4施工用水水压不足、施工用电临时性停电增加的措施等费用及工期延长；

2.5对建筑物结构及相应的管线、设备、建筑成品及半成品和已完成装饰工程的保护要求而产生的费用；所有预留孔洞、预埋套管及正常开凿孔洞的修补、封堵而产生的费用；

2.6与其他工种同时施工的配合费；包括水电、消防等专业的预留孔的设置，配合各专业及预埋。

2.7建筑垃圾清理集中在场内发包人制定地点，配合外运。

2.8工效降低费：高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察以及承包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，分包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低分包人的工效，承包人不向乙方增加费用支出。乙方在投标报价时应综合考虑此项费用，结算时不予调整。本工程由分包人选择专业的资料编制管理单位，对本工程的全过程工程资料(含安全、施工及省级安全质量标准化工地创建相关资料)、电子资料编制、收集、整理、交档等全过程服务，费用包含在分包综合单价中，由分包人承担。

2.9分包人的报价自行考虑本项目控制价中未考虑到的内容，分包人由此而提出的任何增项要求、任何没有报价的项目均被视为已包括在报价金额内。

2.10本招标工程的施工地点为本前附表中所述，除非合同中另有规定，分包人在投标报价中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、措施费、机械进出场费、风险费、配合费、政策性文件规定费用等所有费。

3交叉工作界面划分

3.1门窗安装完成后，泡沫填充由门窗单位负责施工至具备下一道工序的施工条件，分包人负责门窗边的修补粉刷。针对防火门需要无机填充，由门窗单位安装单位负责填充，分包人负责修补粉刷。门窗安装过程中，需要后置预埋件的，由门窗提出位置、尺寸等要求，分包人负责切割、修补等工作，上述费用均包含在合同价中。

3.2在安装单位（水电、消防、通风、监控、对讲等）施工中，安装单位必须全程跟踪，若发生预埋管道不通、预埋箱与盒偏位等情况，且无法界定责任方时，由安装方开槽，分包人修补。分包人负责配合留洞，所有正常预留的管道和孔洞修补、塞缝、抹灰等由中标人自行负责，上述费用均包含在合同价中。

3.3脚手架工程连墙件由分包人根据脚手架验收规范、标化工地要求予以埋设。跳板由分包人按照项目部要求架设，材料由分包人自主安排。人货电梯安全门由发包人负责安装，其余铺板、防护栏杆、防护板、油漆、预埋、使用维护由分包人负责。对于落地式脚手架，若底部垫层为混凝土硬化垫层，则由分包人负责施工，项目部仅提供混凝土；脚手架工程中所有预留的孔洞，待脚手架拆除后均由劳务单位进行封堵。上述所有费用包含合同价中。

3.4分包人负责电梯施工图纸范围内所有的孔洞开设、修补、预埋（不含材料）、相关砌筑封堵、混凝土墩（混凝土项目部提供）、提供通风孔、配合预埋件设置水泥砂浆嵌缝及塞洞、主机座砼浇灌、底坑回填、机房房顶设置吊钩等工作。门框安装后为门框砌墙间空隙灌注水泥砂浆、电梯门洞前加设防止进水的挡水坎，以上费用均包含在合同价中。电梯施工配合费含在合同价中。

3.5若分包人在施工中破坏其他专业工程已经形成的成品或者半成品，应予以修复或者赔偿相关修复费用。劳务及各专业工程每道工序开始前，后道工序施工前对前道工序进行验收并提交书面验收合格报告，各方对自己施工质量负责。

3.6分包人负责按项目部要求对后浇带最终封闭前的防护，两侧100mm高止水埂，上方用木模板覆盖，费用包含在投标报价中。

3.7现场混凝土标准养护和同条件养护试块、砂浆的标准养护和同条件养护试块均由分包人负责并按承包人、规范要求制作，费用包干在投标报价中。试块模具、标养室、平板振动台由发包人提供。

3.8发包人提供轴线控制线及标高控制点，其他所有弹线放线均由中标人自行完成，费用包干在投标报价中。

3.9地下室顶板等后浇带部位支撑脚手架必须与周边支撑脚手架必须按照发包人要求分开搭设，费用包干在投标报价中。

3.10高（中）考、节假日、市内重大活动期间、业主、总承包公司各级领导对工地现场进行视察以及发包人需要的时间段内、现场工作面未出来等可能对施工作出某些限制和配合要求，乙方必须按照要求作出必要的配合，由此造成的工效降低、窝工或配合用工而发生的费用包干在投标报价中。

八、工程材料、设备供应

1.发包人提供材料：钢筋、预埋铁件、铸铁篦子、混凝土、砌块、砖、砂、石子、水泥、砂浆（含预拌砂浆、成品袋装砂浆）、粉刷用钢丝网、网格布、保温板、止水钢板、橡胶止水条、直螺纹套筒为甲供。除上述材料外其他材料由中标人自行采购或租赁，其所有费用及二次搬运费均包干在合同价中。中标人负责采购的材料、工程设备，应符合相关质量标准，并向承包人、监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得承包人、监理人、发包人同意。

2.发包人提供设备：招标人提供塔吊（含驾驶员）、人货电梯（含驾驶员、楼层安全门）、物料提升机（含驾驶员）、汽车吊、总配、二级配电、楼层供水（含喷淋系统）、成品施工围挡、安全文明宣传广告条幅等，其余工程施工需要的各类周转材料、措施材料设备、各类工程机械、小型工具、施工防护用品、劳保用品、人工均含在合同价中。

3.甲供材料由中标人提前15天将材料计划报送至招标人项目部并进行审核，材料到场后中标人派专人领料签收，签收后材料由中标人自行安排专人保管，并承担材料丢失与盗损的责任。

4.施工安全生产防护、劳保用品（如：电焊面罩、安全帽、安全带、绝缘手套、鞋、工作服、反光背心等）均由中标人自行负责配置。其中安全帽、反光背心、工作服必须在总包人物供部统一申领，费用按总包人统一成本价格收费。

5.材料（包含并不限于钢筋、钢管、扣件、网格布、钢丝网、止水钢板等材料）卸车由中标人负责卸车，所有材料卸车地点由招标人指定地点，不得随意卸车。若卸车点不在中标人加工区，二次搬运费用由中标人负责，上述费用均包含在合同价中。

6.其他未注明甲供材损耗依据：以2018 版安徽省建设工程计价依据相关损耗为准，劳务中标人应合理用料、注重节约，超过约定损耗率的，承包人有权按合同相应条款处罚。

九、亭城玺悦里项目劳务大清包施工内容明细表

| 工种 | 甲供材 | 承包工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 瓦工 |  | ①砼工程：办公区、洗车池基础、主干道路硬化、外架基础硬化等所有部位的混凝土浇筑，商品砼（包含其他零星结构、二次结构、场坪、找平层、散水、坡道混凝土、圈梁、过梁及构造柱混凝土、设备基础混凝土。屋面轻质混凝土浇筑。同时考虑现场无法使用商品砼，根据现场需要必须使用现场搅拌砼部分，施工缝剔凿、搭拆混凝土泵管架子、安拆混凝土泵管、堵泵时拆管（无次数限制）、按要求设置板厚控制器、清理泵管中混凝土及移管、清理模板杂物、浇水润湿，检查、校正及弥补少量钢筋垫块、配合本工种施工员测砼标高、砼后台用工、传递、捣实、覆盖养护物、浇水养护、剪力墙模板的下口砂浆封堵、按要求制作试块等工作，均含在报价中。砼覆盖养护材料包含在内。楼层设置冲洗管道，管道底部沉淀池定期进行清理至场地内指定位置。 ②砌体（包括零星砌体等所有砌体）：包括现场排水沟、墙体砌筑（含挡土墙及分区隔墙）、沉箱砌筑（含沉箱盖板预制）、混凝土预制块制作及安放预制块（必须成品模具）、搭拆脚手架、搅拌砂浆、垃圾清理至指定地面集中堆放，做到工完场清，砌筑时应严格控制砌体及砖块的损耗率，直至完成砌筑所做的一切工作内容。 ③粉刷（包含楼梯、零星粉刷项目）：含基层清理，螺杆洞堵塞、挂钢丝网（玻纤网）、喷浆（拍浆）、刷界面剂、墙体抹灰（含水泥砂浆线条）、门洞侧面抹灰、搅拌砂浆和搭拆自用简单架子、铺设跳板、修复在此期间不小心或有意造成的损失，包括为完成抹灰工程所做的一切工作。 ④楼地面（包括临时道路场地的地坪）：基层清理及处理、搅拌砂浆、地坪混凝土或砂浆浇筑、浇筑混凝土时随捣随抹光、砂浆找平压光、室内回填土整平夯实，根据承包方要求留置分格缝，垃圾清理至地面集中堆放等全部费用。楼层间保温施工（保温板由甲方提供）。找坡及防水保护层施工。 ⑤屋面工程所有工作内容：包括基层清理、各种材料铺垫层、保温板铺放、水泥砂浆面层、刚性砼保护层、钢筋网片的铺放、砂浆找平、切缝、嵌缝、排气孔、排气槽等。搅拌砂浆、垃圾清理至地面集中堆放，做到工完场清。含屋面找坡层的施工，种植屋面回土配合绿化单位进行现场施工。 ⑥所有的预留洞（含消防箱洞口等）、管线洞口、管道井、剪力墙螺栓孔的修补，成品半成品的保护均含在报价中。 ⑦基底清土，桩芯清土，桩间清土，凿除桩头，排水，电梯井剩余土方清理，挖填，砖胎模砌筑、粉刷及外侧回填；基层平整、回填（考虑土、砂、砂石、建筑垃圾、砼等），地下室外墙防水保护层挤塑板粘贴。 ⑧以上工程包括现场所需的材料水平运输和垂直运输、材料倒运（包括二次倒运及多次倒运）、垃圾清理至指定地点集中堆放等，直至本工程中属于招标内容的一切工作内容及各分部分项工程完工，做到工完场清、场洁，材料堆放于场内指定位置。 ⑨图纸上的所有预留洞口封堵费用均包含在劳务综合价中，预留洞口封堵过程中不予计算工程量。 ⑩施工全过程抽排水工作。 瓦工承包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、设计施工图及设计变更、建设单位指令文件等包括的砖砌筑、抹灰、屋面、楼地面、外墙、基础、柱、梁、板、墙、腰线混凝土、二次结构自拌混凝土、补预留孔洞等。承包方式：包工，砖、水泥、砂、石、砂浆等主材由招标人提供。承包方式：包工，包含但不限于砖、砂浆等主材由招标人提供。 |
| 木工 |  | - 模板及支撑系统的制作、安装、拆除、卸车、翻样、运输、刷防腐油、刷脱模剂（水性）、支撑系统的搬运、搭设和拆除、回收维修。 2、墙体定位筋的焊接、止水钢板的焊接, 橡胶止水带预留和安装； 3、通风井、管道井、消防井、强弱电井等所有洞口的二次吊模、封堵预留洞口以及其它部位电焊配合、浇捣砼时及时整改加固； 4、埋铁件的安装、放线（均由劳务分包人负责）、穿墙套管埋设和切割、止水螺栓(含止水环制作)、对拉螺栓的安装、拆除（含螺帽、蝴蝶夹）及切割、清理模板处砼的瑕疵及模板、木方上起钉；墙柱模板定位不得在主筋上焊接。 5、包括将拆除的模板、木枋、支撑架子等材料进行清理分类堆放在现场的指定地点； 6、包括小型机械和脱模剂等所有辅材（使用脱模剂装饰前需对现现浇结构进行凿毛处理）。 7、包括后浇带部位的模板单独支设，包括超高部分等工作，直至本工程中属于模板工程的一切工作内容及各分部（分项）工程完工、验收前，做到工完场清、场洁，拆模后的材料堆放于项目部指定位置。 8、内支撑材料由脚手架班组提供，其余木方、模板、螺杆（含止水螺杆）、步步紧、三型卡、铁钉、铁丝、施工工具等均自带。 9、本工程顶棚、砼剪力墙、柱要求达到不抹灰且平整度在3mm以内，如不能达到全部不抹灰要求，增加的费用（含人工和材料）分包人自己承担。 10、木工发包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议记要、记录等规定内容进行的工程。承包方式：包工包材料。 11、项目单体出正负零后，必须配置新模板，模板的配套数量需根据单体的体量和项目部要求，模板的周转、套数，何时候换新必须按照招标人要求执行，如不执行，招标人有权对其进行处罚，造成所有损失由中标人承当。 12、协助项目部做好实测实量、数据上墙、分户验收等工作。 |
| 钢筋工 |  | 1、本工程所有的结构部分及二次结构部分（场坪等）的施工工作：钢筋制作、绑扎、焊接（电弧焊）、调直、除锈、弯曲成型、竖向结构墙、柱、梁的成品垫块制作、安装、墙体加固筋的制作、墙体植筋所需钢筋的制作及安装、预埋铁件制作、现场水平运输和垂直运输、场内二次倒运或者多次倒运、电渣压力焊、地下室底板钢筋接头采用气压焊、直螺纹连接（不含套筒）等全部相关内容。 2、工程完工、验收前，做到工完场清、场洁。 3、保护层垫块（含现浇板面使用的钢质成品马镫）、扎丝、焊条等辅材包含在劳务承包范围内。 钢筋工承包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、钢筋除锈、放样、下料、场内搬运、加工制作、绑扎、焊接（包括剩余短钢筋的焊接利用）、定位钢筋制作安装、马凳制作安装、拉片、穿墙螺栓、止水螺栓的制作加工、所有钢筋分类码放整齐。承包方式：包工，主材由招标人提供。 |
| 脚手架 |  | - 全封闭外脚手架系统搭拆（含双排钢管脚手架架体、外围外架钢板网封闭、水平网封闭、钢笆片隔离层封闭、悬挑层刚性封闭、悬挑梁安拆、水平悬挑处的硬防护、吊拉钢丝绳的安拆、吊环的预埋、悬挑梁锚固件制安、落地脚手架底部通长槽钢安拆、钢质连墙件制安、人货电梯安全门制安、踢脚板制安、钢管脚手架安全通道搭拆、架体及悬挑梁安全色油漆饰面等），单体建筑物总层数五层及以上为悬挑式双排钢管脚手架（分段架体搭设高度20m以下）、单体建筑物总层数五层以下（不含5层）为落地式双排钢管脚手架。楼层阳角及悬挑层底部设置警示带，人货电梯和物料提升机安全门采购安装及周边防护刷漆。 2）定型化钢质卸料平台安拆跟主体同步（含钢质卸料平台材料），塔吊检修通道及检修平台系统（含架体、防护栏杆、防护网、平台板、安全色油漆饰面等）搭拆。人货电梯及物料提升机接料平台系统（含架体、平台板、防护栏杆、防护网（板）、安全门、安全色油漆饰面、楼层标识等）搭拆。 3）办公区、搅拌机、卷扬机、预拌砂浆灌等的彩钢瓦全封闭钢管脚手架防护棚，所有防护棚钢构件外露部位安全色油漆饰面。木工、钢筋加工防护棚、茶水亭、样板区（所有木工、钢筋加工区，安全出入口必须采用定型化防护棚不限数量）。 4）定型化钢质防护栏杆：基坑临边、电梯井口、楼梯、楼层临边、屋面临边、≧150mm洞口临边等所有临边防护栏杆，栏杆安全色油漆饰面。 5）其他脚手架：电梯井架及防护、双排落地式接料平台（防护栏杆的高度不应低于1.5米，且内侧应立挂密目安全网）、基坑上下临时楼梯、上人坡道，电梯口及人货电梯等部位脚手架改造与二次搭拆运输、清理堆码整齐，高支模区域外脚手架二次搭拆运输、清理堆码整齐，二次结构、墙体砌筑、抹灰、保温等装饰装修施工脚手架的提供，超4.5m层高的内墙搭设双排落地式脚手架。所用材料的水平和垂直运输等从进场施工到完工出场所需发生的全部工作内容。如后期地库顶板作为施工场区内循环道路使用，涉及车辆行驶区域的模板和内架不许拆除。 6）现场所有需用钢管搭设的外脚手架、安全文明施工防护等均包含在此合同范围内，中标人不得拒绝。 7）上述工作内容同时均含搭拆、材料的水平与垂直运输、清理、堆码整齐等从进场施工到完工出场所需发生的全部工作内容。中标人须按招标人、监理方以及业主方最终批准的施工方案施工。不管采用落地脚手架、悬挑脚手架还是落地、悬挑相结合的脚手架，综合单价均不予调整。中标人须认真阅读图纸，充分考虑结构造型（包括并不限于屋面挑檐、外楼梯、架空层等）对脚手架加固的增加或二次施工费用，其综合单价均不予调整。 8）外架防护和定型化临边防护必须提供到装饰工程完，中标人拆除外架前必须经招标人同意后方可拆除，外架拆除完还需搭设阳台、空中花园外窗洞口临边防护直至上述洞口全部封闭后经招标人同意后方可拆除，此项费用不另行计费，请综合考虑。外墙脚手架必须通过当地质安站验收。 9）负责外架架管刷油漆，防护栏杆（包括踢脚板）刷油漆，安全标示牌、楼层标牌、宣传横幅(标语、标牌)以及按招标人要求悬挂在外脚手架上的标语标牌的安装(所有标语标牌由招标人提供）。并符合滁州市外架及安全防护规定，无条件执行经批准的施工方案。 脚手架承包范围：（国家、省、市）各规范内容、图纸、变更、洽商、签证、技术方案范围内施工脚手架、防护脚手架、辅助脚手架及现场全部临时架体（包括但不限于结构主体、结构构配件、零星用工）等全部架体搭拆、维护作业。承包方式：包工包料。 |
| 措施工程 | 塔吊、人货电梯、物料提升机由发包人提供； 发包人提供电源至二级配电箱，箱后所有接线、三级箱均包干在综合单价中，由中标人自行解决，费用包干在投标报价中 | 1、施工区各种场地硬化；道路维护；场地清理；分包人负责现场区域塔吊基础、人货电梯基础、材料池、水池、废料池、电箱基座、配电房、道路等基础设施施工；负责样板工程施工，室外样板、实体样板设施施工。 2、发包人工作区域内各项文明施工包括配合发包人的各项检查工作，建筑垃圾的清理、运输到场内集中堆放点；各项操作棚（含钢筋加工棚、木工加工棚、砼砂浆搅拌棚等）的维护、布置；中标人需投入达到市级安全生产标准化工地所投入的各项支出费用，日常保洁（不少于3人）的工资福利费用。 3、配合检试验的各项工作； 4、施工用水、施工用电等用工配合； 5、各项材料的装卸费用、二次倒运，各项材料清理、归整，以服务于发包人的调度使用； 6、人工配合机械挖土方及淤泥流沙等且运至指定堆放地点。 7、承包人另行发包的专业工程分包人在施工过程中需无条件配合，脚手架等公用设施无条件使用。 8、设置两位资料员，协助本工程范围内的工程资料整理与上报，含送检。 9、做到工完场清，成品保护，现场所有建筑垃圾清理外运。 10、编制所需方案，并协助招标人支付专家评审费，方案费等施工过程中等一系列对外费用支出。 上述辅助用工均已包含在上述的劳务综合价中，过程中对以上内容均不另计。 |

十、劳务用工及门禁智能化管理要求

劳务分包单位进场管理要求：

1.实名制明确协作单位劳务员；

2.由分包单位法人代表签订《农民工（劳务用工）工资发放承诺书》，承诺不拖欠劳务用工的工资；

3.分包单位的管理人员和劳务用工进入项目施工应办理施工现场出入证和考勤刷卡；

4.分包单位将劳务人员的基本信息（含姓名、性别、年龄、工种（特种作业人员提供操作证）、身份证复印件、籍贯或家庭住址、联系电话、劳动合同编号（含扫描件）、进场时间等信息）和务工人员体检报告（含血压、心电图等项目）及时、如实报给项目经理部劳资员；

5.一线施工人员年龄男性不能超过60周岁，女性不能超过55周岁；

6.分包单位与各班组签订的作业合同或者协议，必须有项目经理部经营部统一整理、汇总，报公司经营计划部备案，并在各班组离场的时候到项目经理部经营部备案劳务工资差额及协作单位承诺的支付期限。

7.设立农民工工资专户，实行统一缴存、专户存储、专款专用、应急统筹的管理。

8.遵守项目经理部的各项管理制度及日常管理。

9.作业人员进场作业前应完成安全三级教育，教育率100%，特种作业人员持证上岗率达到100%。

10.劳务工资发放程序：由分包单位劳资人员按月制表，现场负责人签字确认，项目经理部劳资专管员依据刷卡考勤记录进行核对确认，项目生产经理审核，项目经理批准。总包人方要求分包单位为现场劳务人员开具个人银行卡，分包人按时将工资发放记录与工资支付表按月报送项目经理部，项目劳资员对分包单位工资支付表中人员、考勤进行核对、经项目部核对后，总包人方按时通过银行代发工资。未经过项目部实名制审核验证人员，无考勤记录人员，项目部有权拒绝付款，确保农民工工资发放到位。

11.每次付款前必须附农民工月度考勤表、工资表、委托付款函、增值税专用发票等资料，否则不予支付进度款。若中标人未能有效执行招标人农民工实名制及工资支付一人一卡管理，未及时提供农民工工资支付一人一卡相关材料的，在农民工工资支付中弄虚作假，招标人将暂停中标人当期工程款支付，并要求投标人限期整改，中标人拒不整改或整改不力的，中标人需承担相应的合同违约责任，同时将中标人从招标人的“公司合格分包商名单”中清除。

12.工程进度款必须优先支付农民工工资，招标人一旦发现中标人拖欠劳务人员工资，不需经分包人同意，可直接从中标人工程进度款（履约保证金）中扣除相应款项代为支付。

- 第二章  资格审查办法

资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 原件 |
|  | 诚信投标承诺书 | 原件或复印件加盖投标单位公章（其中业绩证明材料须开标现场提供原件较核） |
|  | 企业法人营业执照 |  |
|  | 企业资质证书 |  |
|  | 企业安全生产许可证 |  |
|  | 业绩证明材料 注： ①资格条件中的业绩不得作为投资信标评审中加分业绩； ②业绩金额、业绩规模、业绩有效时间以合同内容为准。 |  |
|  | 投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明 |  |
| 资格审查资料 | 工抵房承诺 | 原件 |
| 到场要求 | 投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议 | 到场 |
| 由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： （1）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格； （2）法律、法规规定的其他情形。 只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序 |  |  |

- 第三章  评标办法

（一）中标候选人的确定

第一阶段，评审小组对投标人依次进行资信评审、技术文件审查，对均满足要求的投标人先进行除商务标文件之外的评审因素打分，汇总后的得分按照从高到低进行排序（得分相同的并列，下一个排名顺延。如2个投标人并列第一，则第3个排名为第三名），选择总得分排前N个的投标人进入第二阶段评标，N取值为10。与第N个得分相同的一并进入第二阶段评标。

第二阶段，投标报价评审。评标小组仅针对进入第二阶段的投标人商务标文件进行评审，评审过程中如出现无效投标，将替补至10个投标人，剩余投标人不足替补至10个的，至少替补至3个，否则本项目流标。以进入第二阶段的有效投标报价作为评标基准价计算范围。根据投标报价评审规则计算投标报价得分。确定中标候选人排序时，按照各项评审因素的总得分从高到低进行排序，得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先；投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准值。

（二）资信标部分详细评审表（20分）

| 序号 | 内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 5 | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间，独立承接过住宅项目建筑面积4万㎡及以上或者住宅项目劳务分包合同金额2000万元及以上的劳务业绩的，每提供一个得5分，本项最高得5分。 评审核验标书中的下述文件、材料（原件或复印件加盖公章）：劳务合同。 注：①投标人资格要求中的业绩不得作为资信标部分详细评审中加分业绩；②业绩金额、业绩规模、业绩有效时间以合同内容为准。 |
| 2 | 投标人实力 | 15 | 1.投标人自2019年1月1日至投标截止时间，参建工程获得过省级及以上建筑安全生产标准化工地或省级及以上建设工程质量奖项的，每提供一个得10分，本项最高得10分。 评审核验标书中的下述文件、材料（原件或复印件加盖公章）： ①获奖证书；②获奖项目合同，两项材料缺一不可。有效时间以证书颁发时间为准。 2.投标人自2019年1月1日至投标截止时间，参建工程获得过市级及以上质量标准化工地或市级及以上建设工程质量奖项的，每提供一个得5分，本项最高得5分。 评审核验标书中的下述文件、材料（原件或复印件加盖公章）： ①获奖证书；②获奖项目合同，两项材料缺一不可。有效时间以证书颁发时间为准。 |

注：1.提供的项目业绩、荣誉只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。

2.各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。

（三）技术标评审（14分）

| 序号 | 内容 | 分值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 12 | 包括： ①劳务管理目标、服务方式、工作计划及措施方案； ②人员配备、档案管理保障措施； ③劳务施工进度保障措施及违约赔偿方案； ④劳务施工安全保障措施 ； ⑤劳务施工质量控制措施； ⑥突发事件应急保障措施方案等。 评标委员会综合对比后进行评审，每一项优秀得2分，良好得1.8分，一般得1.6分，合格得1.4分，不合格或者缺项不得分，满分 12 分。 |
| 2 | 农民工工资支付承诺 | 2 | - 1.投标人承诺每月全额支付农民工工资的，得2分，投标人承诺在此基础上每减少10%的，扣1分，扣完为止。承诺函格式自拟。 - 注： - （1）投标人承诺每月支付农民工工资比例不得低于80%，否则按无效标处理。 - （2）若出现投标人未按承诺支付农民工工资的，招标人按10万元/次对其进行违约处罚。 |

技术标以专家评委评分的算术平均值作为最终得分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入。

（四）商务标评审（66分）

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 按投标文件格式要求签字盖章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 商务标签字盖章 | 按投标文件格式要求签字盖章。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 2 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 工程质量 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 工程成本评审 | 投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上的，由评标委员会重点评审后界定其报价是否低于工程成本。 |
| 3 | 商务 评分 （66） | 商务评分按下列步骤计算： 第一步：计算B值。 ①B值为经评审合格的第二阶段有效投标人的投标报价的算术平均值。 第二步：计算评标基准价F值。 ①F=B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。 第三步：计算报价偏差率。 ①偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 第四步：计算报价得分 ①投标报价等于评标基准价的得满分。 ②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1 ③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5 注：计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |

商务标评审表注：

1、只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

2、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

3、报价修正原则：

评标小组审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

4、K值的抽取：资信标、技术标、商务标详细评审完成后，招标人或评委委员会抽取K值，并根据抽取的K值计算F值。评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。

- 第四章  合同条款

本项目合同待确定中标人后双方制定,主要内容包括但不限于中标价格、供货期、结算价、付款方式等。其他详细内容双方协商确定。

- 第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

（     标段）

投标人：                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）投标人资格要求要求提供的业绩证明材料；

（7）投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

（8）资信标部分详细评审表中要求提供的相关证明材料；

（9）工抵房承诺函；

（10）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

### ①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

### ②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加       （招标人）的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：              （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（盖章或签字）：

日期：           年            月             日

### （3）工抵房承诺函

致：                                  ：

我公司郑重承诺：无条件接受招标人将滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司或其控股子公司旗下住宅或商铺以以工抵房形式作为本项目的工程款在支付时予以抵扣，抵扣金额为中标人结算价款的10%。否则招标人有权取消中标资格。

特此承诺。

投标人名称：                          （签章）

法定代表人：                               (签章)

### 日    期：        年      月      日

（项目名称）

投  标  文  件 二

（技术标文件）

（     标段）

投标人：                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）施工方案；

（2）农民工工资支付承诺。

（项目名称）

投  标  文  件 三

（商务标文件）

（     标段）

投标人：                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）投标函；

（2）分项报价清单。

一、投 标 函（     标段）

致:       （招标人）      ：

- 1、根据你方招标工程项目                 （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）”项目的服务，其投标总报价为（大写)           （小写）         元。分项报价详见分项报价表。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤销投标书，或在招标文件规定时间内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权不予退还投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8.                           （其他补充说明）。

单位名称：                  （公    章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

电   话 ：             传    真：

二、分项报价清单

- 一标段：4#、5#、10#、11#、12#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#（6#、7#地库部分）

| 序号 | 班组类别 | 分项内容 | 工程量 | 单位 | 单项最高限价（含3%税点）（元） | 投标综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦工班组 | 地库（人防） | 约21119.32 | m2 | 103 |  |  |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约25461.11 | m2 | 185 |  |  |
|  |  | 地上（叠墅） | 约6392.68 | m2 | 217 |  |  |
| 2 | 钢筋工班组 | 地库（人防） | 约2727.50 | 吨 | 1110 |  |  |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约25461.11 | m2 | 75 |  |  |
|  |  | 地上（叠墅） | 约6392.68 | m2 | 85 |  |  |
| 3 | 木工班组 | 地库（人防） | 约21119.32 | m2 | 203 |  |  |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约25461.11 | m2 | 205 |  |  |
|  |  | 地上（叠墅） | 约6392.68 | m2 | 235 |  |  |
| 4 | 脚手架班组 | 地库（人防） | 约21119.32 | m2 | 85 |  |  |
|  |  | 地上 | 约31853、79 | m2 | 125 |  |  |
| 5 | 垂直运输费 | 因现场场地受限原因，垂直运输无法覆盖部分楼栋而增加的费用（此项投标报价不作为竞争费用，按固定价格响应报价） | 1 | 项 | 280000 | 280000 | 280000 |
| 投标总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：                  （公    章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

- 二标段：1#、2#、3#、8#、9#、13#、14#、15#、16#、17#最高限价表

| 序号 | 班组类别 | 分项内容 | 工程量 | 单位 | 单项最高限价（含3%税点）（元） | 投标综合单价 （元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦工班组 | 地库（人防） | 约15500.00 | m2 | 103 |  |  |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约33817.36 | m2 | 185 |  |  |
|  |  | 地上（叠墅） | 约4566.20 | m2 | 217 |  |  |
| 2 | 钢筋工班组 | 地库（人防） | 约2001.00 | 吨 | 1110 |  |  |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约33817.36 | m2 | 75 |  |  |
|  |  | 地上（叠墅） | 约4566.20 | m2 | 85 |  |  |
| 3 | 木工班组 | 地库（人防） | 约15500.00 | m2 | 203 |  |  |
|  |  | 地上(高层、洋房） | 约33817.36 | m2 | 205 |  |  |
|  |  | 地上（叠墅） | 约4566.20 | m2 | 235 |  |  |
| 4 | 脚手架班组 | 地库（人防） | 约15500.00 | m2 | 85 |  |  |
|  |  | 地上 | 约38383.56 | m2 | 125 |  |  |
| 5 | 垂直运输费 | 因现场场地受限原因，垂直运输无法覆盖部分楼栋而增加的费用（此项投标报价不作为竞争费用，按固定价格响应报价） | 1 | 项 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 投标总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：                  （公    章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我公司招标采购交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我公司招标采购交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

③投标人被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、滁州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）查询以下失信行为：

①被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

②被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的的单位和个人；

②被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

④被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①政府采购严重违法失信行为

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准值。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对评审最终得分排序前3名（含）的预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，中标候选人可依次替补，并再次对替补单位进行核查，招标人也可依法重新招标。核查结果不改变原评标基准值。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与招标采购交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；

（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；

（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;

（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；

（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；

（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；

（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；

（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。

依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（一）三万元以上罚款；

（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；

（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

- 第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 亭城玺悦里项目劳务大清包项目 的招标文件进行确认。 招标单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 项目负责人： 张健 联系电话： 18005508728 （单位盖章） 2024年5月13日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：田甜 联系电话： 0550-3519519、15955005370 （单位盖章） 2024年5月13日